# AEC 1: RFID

Alexander Sebastian Kalis

Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Prof. José Manuel Toledano Rico

7 de abril de 2024

# Índice

Uso de Tecnología RFID con Robot KUKA LBR IIWA en una Plataforma Móvil	1

Contexto y Justificación	1

Principios de RFID	1

Ventajas de RFID en la Logística Automatizada	1

Aplicación de RFID con el Robot KUKA LBR IIWA	2

Plan de Integración del Sistema RFID con Robot KUKA LBR IIWA	2

Fase 1: Planificación y Diseño del Proyecto	2

Definición de Objetivos	2

Objetivos Específicos:	2

Evaluación de Requisitos	2

Diseño del Sistema	3

Fase 2: Desarrollo y Pruebas	3

Configuración del Hardware	3

Desarrollo del Software	3

Pruebas del Sistema	3

Fase 3: Implementación y Operación	3

Capacitación del Personal	3

Implementación del Sistema	4

Monitoreo y Evaluación Continua	4

Fase 4: Escalado y Mejora Continua	4

Análisis de Datos y Retroalimentación	4

Expansión y Escalado	4

Bibliografía	4

Anexo	5

# Uso de Tecnología RFID con Robot KUKA LBR IIWA en una Plataforma Móvil

## Contexto y Justificación

En la era actual de la Industria 4.0, las empresas buscan constantemente innovaciones tecnológicas que optimicen operaciones, reduzcan costos y mejoren la eficiencia de los procesos productivos y logísticos. Dentro de este marco, la Identificación por Radiofrecuencia (RFID) se destaca como una de las tecnologías más influyentes. RFID ofrece una manera eficaz de automatizar la captura de datos y facilitar la gestión de inventarios, lo cual es crítico en sectores como la manufactura, la distribución y el retail.

La integración de RFID con robots avanzados, como el KUKA LBR IIWA, promete revolucionar aún más estas operaciones al permitir la manipulación y clasificación autónoma de objetos dentro de un almacén o línea de producción. El uso de un robot sobre una plataforma móvil equipada con cámaras de lectura RFID representa un salto cualitativo en la automatización, pues combina la flexibilidad y movilidad del robot con la capacidad de RFID para rastrear y gestionar productos de forma precisa y en tiempo real.

## Principios de RFID

RFID funciona mediante etiquetas electrónicas que se colocan en los objetos y contienen datos digitales sobre los mismos. Estas etiquetas pueden ser leídas a distancia sin necesidad de línea de vista directa, a diferencia de los códigos de barras tradicionales. Las etiquetas RFID se clasifican en tres tipos:

Etiquetas pasivas: No tienen fuente de energía propia; se activan por las señales del lector RFID cercano.

Etiquetas activas: Incluyen una batería que permite enviar señales de forma proactiva, útiles para el seguimiento de objetos a larga distancia.

Etiquetas semi-pasivas: Combinan características de las etiquetas pasivas y activas, utilizando una batería para mejorar la respuesta de la etiqueta.

## Ventajas de RFID en la Logística Automatizada

El uso de RFID en contextos de automatización logística y de manufactura trae consigo múltiples beneficios. Entre estos se incluyen:

Eficiencia mejorada: Automatización del seguimiento de productos y activos, lo que reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para gestionar inventarios.

Precisión y reducción de errores: Minimiza los errores humanos en el inventario y mejora la precisión en la localización y clasificación de productos.

Capacidad de adaptación y escalabilidad: Facilidad para actualizar y modificar el sistema a medida que cambian las necesidades de la empresa.

## Aplicación de RFID con el Robot KUKA LBR IIWA

El KUKA LBR IIWA es un robot diseñado para trabajar de manera segura y efectiva junto a humanos, lo que lo hace ideal para entornos dinámicos como almacenes y líneas de producción. Al montar este robot sobre una plataforma móvil equipada con cámaras RFID, se crea un sistema autónomo capaz de navegar por un almacén, identificar productos mediante RFID y realizar tareas de clasificación y reubicación basadas en la información obtenida de las etiquetas.

Este sistema no solo aumenta la eficiencia operativa, sino que también permite una mayor flexibilidad en la logística interna. Por ejemplo, puede adaptarse rápidamente a cambios en la disposición del almacén o en las prioridades de envío y recepción, todo mientras mantiene una precisión constante en el seguimiento y manejo de inventarios.

# Plan de Integración del Sistema RFID con Robot KUKA LBR IIWA

## Fase 1: Planificación y Diseño del Proyecto

### Definición de Objetivos

Objetivo Principal: Automatizar la clasificación y el manejo de cajas en el almacén utilizando un robot KUKA LBR IIWA equipado con tecnología RFID.

### Objetivos Específicos:

Mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de tareas repetitivas.

Reducir errores humanos en la clasificación y ubicación de productos.

Aumentar la capacidad de seguimiento y gestión de inventarios en tiempo real.

### Evaluación de Requisitos

Requisitos Técnicos: Determinar las especificaciones técnicas necesarias para el robot, la plataforma móvil, las cámaras RFID y el software de control.

Requisitos Logísticos: Definir la disposición del almacén, las rutas de navegación para la plataforma móvil y los puntos de carga y descarga de cajas.

### Diseño del Sistema

Diseñar la integración del robot con la plataforma móvil y las cámaras RFID.

Crear un esquema detallado del flujo de trabajo y la interacción entre los componentes del sistema.

## Fase 2: Desarrollo y Pruebas

### Configuración del Hardware

Instalar y configurar el robot KUKA LBR IIWA y las cámaras RFID en la plataforma móvil.

Asegurarse de que todas las etiquetas RFID están correctamente adheridas a las cajas y son legibles por el sistema.

### Desarrollo del Software

Programar el sistema de control para que el robot pueda interpretar la información de las etiquetas RFID y tomar decisiones sobre la clasificación de cajas.

Integrar el software con los sistemas existentes en el almacén para una gestión de inventario coherente y en tiempo real.

### Pruebas del Sistema

Realizar pruebas en un entorno controlado para verificar la funcionalidad completa del sistema.

Ajustar y calibrar el sistema basándose en los resultados de las pruebas para garantizar su eficiencia y precisión.

## Fase 3: Implementación y Operación

### Capacitación del Personal

Desarrollar un programa de formación para los operarios del almacén sobre cómo interactuar con el nuevo sistema robotizado.

Proporcionar manuales y recursos de soporte para facilitar la adaptación al nuevo sistema.

### Implementación del Sistema

Desplegar el sistema completo en el almacén y realizar una transición gradual del proceso manual al automatizado.

Monitorear la implementación para identificar y resolver cualquier problema que surja durante la fase inicial.

### Monitoreo y Evaluación Continua

Establecer indicadores clave de rendimiento para evaluar la efectividad del sistema.

Utilizar los datos recopilados para realizar ajustes y mejoras continuas en el sistema.

## Fase 4: Escalado y Mejora Continua

### Análisis de Datos y Retroalimentación

Analizar los datos operativos recogidos para identificar patrones de eficiencia o áreas de mejora.

Recoger feedback del personal para entender la usabilidad y la aceptación del sistema.

### Expansión y Escalado

Planificar la expansión del sistema a otras áreas del almacén o a otros almacenes dentro de la organización.

Considerar la integración de tecnologías adicionales como IA para optimizar aún más la toma de decisiones y la operativa logística.

# Bibliografía

Finkenzeller, K. (2010). RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication. Wiley.

Radio-frequency identification. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado el 07/04/2024 de https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

# Anexo

Vídeo del proceso, simulado con el software RoboDK.